Table of Contents

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	3

на разработку корпоративного сайта промышленного парка «Красный Яр»	3

Лист согласования	3

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4

1.1. Полное наименование системы и её условное обозначение	4

1.2. Заказчик и Исполнитель	4

1.3. Перечень документов, на основании которых создаётся система	4

1.4. Плановые сроки начала и окончания работ	4

1.5. Сведения об источниках и порядке финансирования работ	5

1.6. Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ	5

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ	6

2.1. Назначение системы	6

2.2. Цели создания системы	6

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ	8

3.1. Краткие сведения об организации-заказчике	8

3.2. Аудитория сайта (объекты автоматизации)	8

3.3. Существующие ИТ-системы Заказчика, с которыми требуется интеграция	9

4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ	10

4.1. Требования к системе в целом	10

4.2. Требования к функциям, выполняемым системой	13

4.3. Требования к видам обеспечения	17

5. БРАУЗЕРНАЯ И УСТРОЙСТВЕННАЯ МАТРИЦА	19

6. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ	20

7. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ СИСТЕМЫ	22

7.1. Виды испытаний	22

7.2. Критерии приёмки (Definition of Done)	22

8. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ	23

9. ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ	24

10. ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ И ДОПУЩЕНИЯ	25

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку корпоративного сайта промышленного парка «Красный Яр»

Условное обозначение системы: «Сайт-КЯ» (kryar-v2) Версия документа: 1.0 Дата: 27 апреля 2026 г. Город: Красноярск

| Заказчик | ООО «Красный Яр» |
| --- | --- |
| Юр. адрес | 660050, г. Красноярск, ул. Кутузова, д. 1, стр. 37, оф. 307 |
| Контактное лицо | Отдел продаж, тел. +7 (391) 989-99-49, e-mail: red-yar@mail.ru |
| Исполнитель | указывается по результатам тендера / выбора подрядчика |
| Документ составлен по | ГОСТ 34.602-89 (адаптация для интернет-сайта) |

Лист согласования

| Должность | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор ООО «Красный Яр» | _____________ |  |  |
| Руководитель отдела маркетинга | _____________ |  |  |
| Главный инженер парка | _____________ |  |  |
| Со стороны Исполнителя — руководитель проекта | _____________ |  |  |

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное наименование системы и её условное обозначение

Полное наименование: «Корпоративный сайт промышленного парка „Красный Яр“». Условное обозначение: «Сайт-КЯ» (внутреннее рабочее обозначение kryar-v2). Сайт является второй (v2) версией интернет-представительства Заказчика, заменяющей действующий сайт после ребрендинга и пересмотра коммерческой стратегии.

1.2. Заказчик и Исполнитель

Заказчик: - ООО «Красный Яр», ОГРН/ИНН — указываются Заказчиком при подписании договора. - Юридический и фактический адрес: 660050, г. Красноярск, ул. Кутузова 1, стр. 37, оф. 307. - Профиль: оператор индустриального парка, единственный собственник и управляющая компания территории площадью 12,1 Га.

Исполнитель: - Определяется по результатам отбора. Должен иметь подтверждённый опыт реализации не менее 3-х (трёх) корпоративных сайтов в сегменте B2B / промышленная недвижимость / индустриальные парки за последние 5 (пять) лет.

1.3. Перечень документов, на основании которых создаётся система

- Договор на разработку, заключаемый между Заказчиком и Исполнителем.

- Настоящее техническое задание.

- Брендбук ООО «Красный Яр» (передаётся Заказчиком после подписания NDA).

- Реестровая запись в Федеральном реестре промышленных парков Минпромторга РФ.

- Сертификат соответствия ГОСТ Р 56301-2014 (подтверждается на странице «О парке»).

- Маркетинговый бриф Заказчика (передаётся отдельным приложением).

- Существующие фотоматериалы (аэрофотосъёмка территории, портфели резидентов).

1.4. Плановые сроки начала и окончания работ

- Начало работ: не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента подписания договора.

- Срок реализации: не более 60 (шестидесяти) календарных дней от даты начала работ до сдачи системы в опытную эксплуатацию.

- Срок опытной эксплуатации: 14 (четырнадцать) календарных дней.

- Срок гарантийной поддержки: 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания акта приёмки.

1.5. Сведения об источниках и порядке финансирования работ

- Источник финансирования: собственные средства Заказчика.

- Порядок оплаты:

  - Аванс — 30% от стоимости договора в течение 5 рабочих дней с момента подписания.

  - Промежуточный платёж — 40% по факту приёмки этапа «Дизайн-концепция и прототип».

  - Финальный платёж — 30% по факту подписания акта сдачи-приёмки.

1.6. Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ

Этапные результаты передаются Заказчику в виде: - технических артефактов (исходные коды, дизайн-макеты, сборка); - сопроводительной документации (отчёт об этапе, протоколы тестирования); - акта сдачи-приёмки этапа.

Финальный комплект: - сборка сайта на хостинге Заказчика, развёрнутая и протестированная; - передача всех исходных файлов в Git-репозиторий Заказчика; - комплект сопроводительной документации (см. раздел 8); - акт сдачи-приёмки выполненных работ.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

2.1. Назначение системы

Сайт «Сайт-КЯ» предназначен для:

- Лидогенерации — приёма заявок от трёх категорий клиентов:

  - арендаторов производственных и складских помещений;

  - заказчиков формата Build-to-Suit (далее — BTS);

  - инвесторов в промышленную недвижимость.

- Позиционирования парка «Красный Яр» как первого индустриального парка Красноярского края, включённого в реестр Минпромторга РФ, с подтверждённым статусом по ГОСТ Р 56301-2014.

- Информирования действующих и потенциальных резидентов, партнёров, представителей органов власти и СМИ — об инфраструктуре, площадях, услугах УК, новостях и достижениях парка.

- Демонстрации компетенций — публикации портфолио резидентов, истории парка с 2012 года, инженерных параметров.

2.2. Цели создания системы

Цели достижимы и измеримы:

| № | Цель | Целевой показатель | Срок достижения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | Увеличение количества целевых заявок | не менее 30 квалифицированных заявок в месяц (нарастающим итогом со 2-го месяца после запуска) | через 90 дней после запуска |
| 2.2.2 | Снижение времени отклика менеджера | автоответ — мгновенно; первичный ответ менеджера — в течение 2 часов в рабочее время | с момента запуска |
| 2.2.3 | Видимость в поиске | вход в ТОП-10 Яндекс и Google по запросам «промпарк Красноярск», «индустриальный парк Красноярск», «аренда производства Красноярск» | через 180 дней после запуска |
| 2.2.4 | Конверсия посадочной страницы | CR ≥ 3,5% (визит → отправка формы) на главной странице | через 90 дней |
| 2.2.5 | Скорость работы сайта | LCP ≤ 2,5 с, CLS ≤ 0,1, INP ≤ 200 мс на 75-м перцентиле (Core Web Vitals) | с момента сдачи |
| 2.2.6 | Доступность | соответствие WCAG 2.1 уровень AA по результатам автоматического и ручного аудита | с момента сдачи |

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

3.1. Краткие сведения об организации-заказчике

ООО «Красный Яр» — оператор индустриального парка, основанного в 2012 году на территории бывшего завода «Сибэлектросталь». Состояние объекта на дату составления ТЗ:

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая площадь территории | 12,1 Га |
| Производственно-складские помещения | 50 000 м² |
| Офисные помещения | 7 000 м² |
| Электрическая мощность | 31,5 МВт (собственная ПС 110/10 кВ) |
| Тепловая мощность | 4 Гкал/ч |
| Водоснабжение | 47 м³/сут (питьевая и техническая) |
| Водоотведение | 27 м³/сут |
| Газоснабжение | подведено |
| Каналы связи | оптоволокно, до 10 Гбит/с, резервный канал |
| Парковка | 500+ мест, в т. ч. для большегрузов |
| Действующих резидентов | 9 |
| Занятых площадей | 44 000+ м² |
| Создано рабочих мест | 1 300+ |
| Стартовала 2-я очередь | Light Industrial — 21 800 м² |

3.2. Аудитория сайта (объекты автоматизации)

| Сегмент | Доля целевого трафика | Базовый сценарий поведения |
| --- | --- | --- |
| Арендатор (RENT) | ≈ 55% | заходит → смотрит каталог площадей (MINI/MIDI/MAXI) → пользуется калькулятором → оставляет заявку «получить планировку» |
| Заказчик BTS (BTS) | ≈ 25% | заходит → читает страницу «Инфраструктура» → запрашивает ТЗ под свой техпроцесс |
| Инвестор (INV) | ≈ 15% | заходит → читает «Инвесторам» → запрашивает инвест-паспорт + финмодель |
| Прочие (СМИ, партнёры, госорганы, соискатели) | ≈ 5% | страницы «О парке», «Резиденты», «Новости», «Контакты» |

3.3. Существующие ИТ-системы Заказчика, с которыми требуется интеграция

- CRM-система (на этапе ТЗ — не уточнена; должна быть выбрана на этапе предпроектного обследования; кандидаты — Bitrix24, amoCRM).

- Корпоративная почта red-yar@mail.ru для дублирования заявок.

- Мессенджер MAX — публичный профиль +7 (391) 989-99-49 (@krasnyyar) для прямого контакта.

- Сервис аналитики: Яндекс.Метрика, Яндекс.Вебмастер, Google Search Console.

- Картографический сервис: Яндекс.Карты (виджет на сайте, ссылка https://yandex.ru/maps/-/CPG1fV3O).

4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

4.1. Требования к системе в целом

4.1.1. Требования к структуре и функционированию системы

Сайт реализуется как многостраничное веб-приложение со следующей структурой страниц:

| URL | Назначение | Приоритет в карте сайта |
| --- | --- | --- |
| / (главная) | агрегированная посадочная: hero, прайсбар, форматы, калькулятор, инфраструктура, форма заявки, карта | 1.0 |
| /catalog.html | каталог помещений: MINI / MIDI / MAXI, BTS, интерактивный план | 0.9 |
| /investor.html | инвесторам: преимущества, процесс, форма «инвест-паспорт» | 0.9 |
| /infrastructure.html | инфраструктура: 8 категорий мощностей + услуги УК | 0.8 |
| /contacts.html | контакты: телефон, email, MAX, адрес, карта, форма | 0.8 |
| /about.html | о парке: история 2012–2026, статусы и сертификаты | 0.7 |
| /residents.html | список резидентов (на дату ТЗ — 9 компаний) | 0.7 |
| /news.html | новости и достижения | 0.6 |

Сайт должен включать: - сквозной верхний информационный бар (topbar); - сквозной шапочный блок (header) с логотипом, навигацией и CTA; - сквозной подвал (footer) с реквизитами и навигацией; - плавающую кнопку быстрого звонка (FAB) на всех страницах, кроме /contacts.html.

4.1.2. Требования к численности и квалификации персонала

После сдачи системы её эксплуатация осуществляется силами Заказчика: - 1 (один) контент-менеджер — добавление новостей, обновление информации о резидентах. Уровень — уверенный пользователь ПК; обучение — 4 часа очно/удалённо. - 1 (один) менеджер отдела продаж — обработка заявок из CRM. Без специальных требований к ИТ. - 1 (один) руководитель проекта со стороны Заказчика — точка коммуникации. Курирует ТЗ, приёмку, доработки.

Технического администратора держать в штате не требуется — техническое сопровождение возлагается на Исполнителя в рамках гарантийной поддержки (12 мес).

4.1.3. Показатели назначения

| Показатель | Минимальное значение |
| --- | --- |
| Одновременных посетителей без деградации | 200 |
| Посетителей в сутки (расчётная пиковая нагрузка) | 5 000 |
| Время отклика главной страницы (TTFB) | ≤ 600 мс |
| LCP на 75-м перцентиле (десктоп и мобильный) | ≤ 2,5 с |
| CLS | ≤ 0,1 |
| INP | ≤ 200 мс |
| Время ответа формы (от submit до подтверждения) | ≤ 1,5 с |
| Доля успешно доставленных заявок (CRM + e-mail) | ≥ 99,5% |

4.1.4. Требования к надёжности

- Уровень доступности (SLA): не менее 99,5% в год (≈ 43,8 ч простоя).

- RTO (Recovery Time Objective): не более 4 часов.

- RPO (Recovery Point Objective): не более 24 часов (ежедневное резервное копирование).

- При недоступности CRM или почты заявки должны сохраняться в локальном хранилище сайта (журнал заявок) и отправляться в течение 30 минут после восстановления связи.

- Калькулятор подбора и интерактивный план парка должны корректно работать без подключения к серверу (расчёт на стороне клиента).

4.1.5. Требования безопасности

- Соответствие 152-ФЗ «О персональных данных»: обязательное согласие на обработку ПДн перед отправкой формы; ссылка на «Политику конфиденциальности».

- Только HTTPS (TLS 1.2+); HSTS; редирект с HTTP на HTTPS; редирект с www на основной домен.

- Защита от спама: невидимая капча (например, reCAPTCHA v3 или Yandex SmartCaptcha), honeypot-поле, лимит частоты отправок с одного IP.

- Защита от XSS, CSRF, SQL-инъекций — стандартные практики OWASP Top-10.

- Заголовки безопасности: Content-Security-Policy, X-Content-Type-Options: nosniff, Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin, Permissions-Policy.

- Передача персональных данных по защищённому каналу. Хранение копий заявок — не более 90 дней.

4.1.6. Требования к эргономике (UI/UX)

- Соответствие WCAG 2.1 уровень AA:

  - контраст текста — не ниже 4.5:1;

  - все интерактивные элементы доступны с клавиатуры;

  - корректная разметка ARIA;

  - наличие «скрытых для зрячих» якорей skip-to-content;

  - корректная работа с программами экранного доступа (NVDA, VoiceOver).

- Адаптивность: viewport от 320 px до 2560 px без горизонтального скролла.

- Минимальный размер кликабельной зоны: 44×44 px (тач-устройства).

- Поддержка тёмной темы как основной (фирменный стиль), переключатель темы — по решению дизайн-этапа.

- Все формы — с inline-валидацией и понятными сообщениями об ошибках.

- Шрифтовая система:

  - заголовки — Archivo Black (промышленный гротеск);

  - акцидентные блоки и числовые значения — IBM Plex Mono;

  - основной текст — Inter (300/400/500/600/700);

  - все шрифты загружаются с поддержкой подмножества кириллицы.

4.1.7. Требования к транспортабельности

Не применимо (веб-система).

4.1.8. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению

- Все исходные коды размещаются в Git-репозитории Заказчика (хостинг Git — на согласовании, по умолчанию — GitHub Enterprise / GitLab).

- Структура репозитория должна позволять Заказчику самостоятельно деплоить сайт через CI/CD (например, GitHub Pages, Netlify, либо собственный хостинг).

- Не должно быть «закрытых» проприетарных компонентов, требующих лицензионных отчислений.

- Резервное копирование — ежедневно, хранение копий — 30 дней.

- Логирование ошибок — централизованно (Sentry или аналог).

4.1.9. Требования к защите информации от несанкционированного доступа

- Административная панель (если будет CMS) — за дополнительной двухфакторной аутентификацией.

- Доступ к репозиторию — по SSH-ключам / 2FA-аккаунтам.

- Все секреты (API-ключи CRM, токены Метрики) — в зашифрованных хранилищах (например, GitHub Secrets, Vault), не в коде.

4.1.10. Требования по сохранности информации при авариях

- Резервная копия БД (если применимо) и всех файлов — ежедневно.

- В случае полной утраты — восстановление сайта в течение 4 часов из резервной копии.

- Журнал заявок дублируется в e-mail и CRM; критическая потеря данных — недопустима.

4.1.11. Требования к защите от внешних воздействий

- Защита от DDoS на уровне CDN (Cloudflare, Selectel, или аналог).

- Rate limiting на формы.

- Фильтрация ботов через User-Agent и поведенческие триггеры.

4.1.12. Требования по стандартизации и унификации

- Единая дизайн-система (компонентный подход): kicker, section__head, pricebar, infra-cell, formats/fmt, cta__form, ha-card, rcard, ncard, page-hero, contact-method и др.

- CSS-переменные для палитры (--ink, --graphite, --muted, --red, --line).

- Единая нумерация секций («01 ·», «02 ·» и т.д.) и единый стиль «киккеров».

- Единый стиль микроразметки schema.org (тип IndustrialOrganization на главной, BreadcrumbList на внутренних, NewsArticle на новостях).

4.1.13. Дополнительные требования

- На сайте не должно быть упоминаний инструментов разработки, конкретных фреймворков, имён подрядчиков и иных служебных меток в публично видимом контенте, метаданных или комментариях исходного кода (за исключением стандартных копирайтов).

- Все цены, площади, мощности и характеристики — выводятся из единого источника (JSON / отдельный конфиг), чтобы исключить расхождения между страницами.

4.2. Требования к функциям, выполняемым системой

4.2.1. Функция «Калькулятор подбора помещения»

Размещение: главная страница, секция «Площади».

Поля: - формат (radio): MINI (480–959 м²) / MIDI (960–1919 м²) / MAXI (1920–5000 м²); - площадь (slider): шаг 10 м², диапазон зависит от выбранного формата; - сценарий (radio): Аренда или Выкуп BTS.

Расчёт: - Аренда — 350 ₽/м²/мес (базовая ставка) × площадь, с округлением до 1000 ₽. - BTS — от 55 000 ₽/м² (единовременно), с округлением до 1000 ₽. - Конкретные коэффициенты передаются отдельным файлом pricing.json и могут быть скорректированы Заказчиком без перевыпуска кода.

Результат: - крупное число (₽/мес или ₽); - кнопка «Получить предложение» — скроллит к форме заявки и предзаполняет поля «формат» и «площадь».

4.2.2. Функция «Интерактивный план парка»

Размещение: страница /catalog.html, секция «Планировка».

Реализация: SVG-схема территории с прямоугольниками блоков (MINI / MIDI / MAXI). При клике на блок: - блок подсвечивается; - в правой панели (legend) выводятся параметры выбранного блока: тип, площадь, мощность, цена, статус («свободен», «забронирован», «занят»); - кнопка «Забронировать» предзаполняет форму заявки.

Источник данных о статусе блоков — JSON-файл blocks.json, обновляемый менеджером Заказчика через простой редактор (этап 2).

4.2.3. Функция «Формы заявок» (3 типа)

| Тип формы | Поля | Целевая страница | Обязательные |
| --- | --- | --- | --- |
| rent (аренда) | имя, телефон, формат, срок въезда | главная, каталог, резиденты | имя, телефон |
| bts (Build-to-Suit) | имя, телефон, площадь, тип производства, особые требования | главная, инфраструктура | имя, телефон |
| invest (инвестор) | имя, телефон, e-mail, объём инвестиций | главная, инвесторам | имя, телефон |

Поведение: - маска ввода телефона +7 (___) ___-__-__; - inline-валидация с понятными русскими сообщениями; - защита: невидимая капча + honeypot; - после успешной отправки — экран благодарности с указанием времени ответа («Ответим в течение 2 часов в рабочее время»); - параллельная доставка в CRM и на e-mail red-yar@mail.ru; - журнал заявок с UTM-метками и временем отправки — в CRM и/или Excel-выгрузке.

4.2.4. Функция «Live-статус офиса»

Размещение: /contacts.html, шапка контактного hero-блока.

Логика (часовой пояс — Asia/Krasnoyarsk, UTC+7): - Пн–Пт 09:00–18:00 → «Сейчас на связи» (зелёный индикатор); - Пн–Пт до 09:00 → «Откроемся в 9:00 · перезвоним»; - Пн–Пт после 18:00 → «Уже не работаем · перезвоним утром»; - Сб–Вс → «Выходной · ответим в понедельник».

Перерасчёт — каждые 60 секунд, без перезагрузки страницы.

4.2.5. Функция «Карта парка»

Размещение: главная (внизу), /contacts.html.

Реализация: встроенный виджет Яндекс.Карт (https://yandex.ru/map-widget/v1/-/CPG1fV3O), loading="lazy", обязательное title. Под картой — текстовый адрес и ссылка «Построить маршрут в Яндекс.Картах» (открывается в новой вкладке).

4.2.6. Функция «Каталог резидентов»

Размещение: /residents.html.

Карточка резидента содержит: - порядковый номер 01..09; - год вступления в парк; - название; - сферу деятельности (1–2 предложения); - занимаемую площадь.

Список (на дату ТЗ):

| № | Год | Резидент | Сфера | Площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2013 | АО «Спецтехномаш» | горно-обогатительное оборудование | 8 900 |
| 02 | 2017 | УралСибТрейд | проволока, пружины | 11 978 |
| 03 | 2023 | Грузовая механика | стропы, цепи, ГПМ | 11 713 |
| 04 | 2017 | Завод МК | металлоконструкции, бункеры | 5 870 |
| 05 | 2025 | ТР Резерв | строительные металлоконструкции | 1 959 |
| 06 | 2025 | ИлАр | строительные конструкции, цистерны | 1 761 |
| 07 | 2018 | Континенталь | металлообработка, торговля прокатом | 1 170 |
| 08 | 2022 | ОТК | металлоизделия | 1 008 |
| 09 | 2017 | 4UPRINT | полиграфия | 514 |

Данные подгружаются из JSON-файла residents.json, редактируемого контент-менеджером без правки кода.

4.2.7. Функция «Новости»

Размещение: /news.html.

Карточка новости: дата, рубрика, заголовок (до 80 знаков), краткий текст (до 240 знаков), ссылка «Читать» (на этапе 1 — заглушка #; на этапе 2 — детальные страницы новостей).

Этап 2 (после запуска): добавление CMS-функционала редактирования новостей — отдельным договором либо самостоятельно силами Заказчика по согласованной схеме.

4.2.8. Функция «SEO-инфраструктура»

- <title> и <meta name="description"> уникальные на каждой странице.

- Канонические URL (<link rel="canonical">).

- Open Graph + Twitter Cards на всех страницах.

- Микроразметка JSON-LD: IndustrialOrganization (главная), BreadcrumbList (внутренние), NewsArticle (новости), LocalBusiness (контакты).

- sitemap.xml с приоритетами и changefreq (см. п. 4.1.1).

- robots.txt с явным разрешением для Yandex и Googlebot, запретом служебных директорий.

- Корректные alt у всех изображений; loading="lazy" для картинок «ниже первого экрана».

- Хлебные крошки на всех внутренних страницах.

4.2.9. Функция «Аналитика»

- Яндекс.Метрика: счётчик с включёнными вебвизором, картой кликов, кросс-доменной отчётностью.

- Цели в Метрике:

  - form_rent_submit — отправка формы аренды;

  - form_bts_submit — отправка формы BTS;

  - form_invest_submit — отправка формы инвестора;

  - phone_click — клик по номеру телефона;

  - max_click — клик по кнопке MAX;

  - email_click — клик по e-mail.

- Google Analytics 4 — опционально, по согласованию с Заказчиком.

4.3. Требования к видам обеспечения

4.3.1. Информационное обеспечение

- Контент на русском языке (основной).

- Английская версия — в данном ТЗ не предусмотрена; выделяется в отдельный этап.

- Все цифры (площади, мощности, ставки) проверяются Заказчиком перед публикацией; источники указываются в комментариях исходных JSON-файлов.

4.3.2. Лингвистическое обеспечение

- Стиль текстов: деловой, лаконичный, без канцеляризмов.

- Терминология: индустрия промышленной недвижимости (light industrial, BTS, ППТ, СКУД, ПС 110/10 кВ, кран-балка, СПИК, ОЭЗ, ФРП).

- Форматы:

  - площадь — «480 м²», «1 920 м²» (с неразрывным пробелом-разрядом и ²);

  - мощность — «31,5 МВт», «250 кВт»;

  - валюта — «168 т ₽», «50 млн ₽», «55 000 ₽/м²».

4.3.3. Программное обеспечение

Стек технологий — на усмотрение Исполнителя при условии: - сборка должна быть либо статической (HTML / CSS / JS, без серверной обработки на этапе 1), либо на легко поддерживаемом open-source-стеке; - запрет на использование закрытых SaaS-конструкторов сайтов (Tilda, Wix и аналоги); - весь клиентский код должен быть собран и минифицирован; - отсутствие критических уязвимостей по аудиту npm audit / Snyk.

Рекомендуемые варианты (без обязательности): - статика на чистом HTML/CSS/JS — приоритетный вариант; - Astro / Eleventy / Hugo — допустимы; - React / Next.js / Nuxt — только при обосновании необходимости (маловероятно для текущего объёма).

4.3.4. Техническое обеспечение

- Хостинг: предоставляется Заказчиком. Минимальные требования — 2 vCPU, 4 ГБ RAM, 40 ГБ SSD, статический IP, SSL.

- Альтернатива: размещение на CDN-хостинге Netlify / Cloudflare Pages / Selectel Object Storage (предпочтительно).

- Резервное копирование — в S3-совместимое хранилище Заказчика.

4.3.5. Организационное обеспечение

- Со стороны Заказчика — руководитель проекта с правом принимать решения по дизайну и контенту.

- Со стороны Исполнителя — менеджер проекта + дизайнер + фронтенд-разработчик + тестировщик.

- Регулярные синки — еженедельно (40 минут), асинхронные — в едином мессенджере / тред-системе.

- Работа в едином инструменте таск-трекера (Jira / YouTrack / Trello).

- Передача макетов — Figma (доступ к файлу — на чтение для Заказчика на всём протяжении проекта и после сдачи).

4.3.6. Методическое обеспечение

- Соответствие ГОСТ 34.602-89 в части настоящего ТЗ.

- Использование чек-листов WCAG 2.1 AA при ручной проверке доступности.

- Тестирование Core Web Vitals (PageSpeed Insights, Lighthouse).

- Браузерная матрица — см. п. 5.

5. БРАУЗЕРНАЯ И УСТРОЙСТВЕННАЯ МАТРИЦА

Сайт должен корректно отображаться и работать на:

| Браузер | Версия (минимум) |
| --- | --- |
| Chrome / Chromium-based (Edge, Yandex.Browser, Opera) | последние 2 мажорные |
| Firefox | последние 2 мажорные |
| Safari (macOS) | 16+ |
| Safari (iOS) | 16+ |
| Mobile Chrome (Android) | последние 2 мажорные |

Разрешения: - mobile: 320 × 568 → 768 × 1024; - tablet: 768 × 1024 → 1024 × 1366; - desktop: 1280 × 720 → 2560 × 1440 (4K — приемлемая деградация).

Тестирование — не менее чем на 3-х реальных устройствах (1 iPhone, 1 Android-смартфон, 1 десктоп с разрешением FullHD).

6. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

| Этап | Содержание | Срок (раб. дней) | Артефакты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Предпроектное обследование | сбор контента, утверждение карты сайта, требования к CRM, выбор хостинга | 5 | протокол обследования, утверждённая карта сайта |
| 2. Дизайн-концепция | мудборд, главный экран в 2-х вариантах, выбор стиля | 7 | Figma-файл, согласованный мудборд |
| 3. UI-проектирование | макеты всех 8 страниц (desktop + mobile), интерактивные прототипы калькулятора и плана | 10 | Figma-макеты, прототип |
| 4. Вёрстка и разработка | вёрстка, реализация форм, калькулятора, плана, JSON-конфигов, аналитики | 20 | сборка на тестовом стенде |
| 5. Контент | копирайт, фото-обработка, оптимизация изображений, тексты под SEO | параллельно с этапом 4 | финальные тексты, изображения |
| 6. Интеграции | CRM, e-mail, Метрика, капча, карта | 5 | работающие интеграции, журнал событий |
| 7. Тестирование | функциональное, кросс-браузерное, нагрузочное (≥ 200 одновременных), accessibility, безопасность | 7 | отчёт о тестировании |
| 8. Запуск и опытная эксплуатация | развёртывание на боевом домене, настройка резервного копирования, передача доступов | 3 + 14 (ОЭ) | акт развёртывания |
| 9. Сдача-приёмка | подписание актов, обучение персонала Заказчика | 2 | акт сдачи-приёмки, инструкции |

Итого: до 60 календарных дней до старта опытной эксплуатации, далее — 14 дней ОЭ + 12 месяцев гарантии.

7. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ СИСТЕМЫ

7.1. Виды испытаний

- Предварительные испытания — на тестовом стенде Исполнителя; фиксация дефектов.

- Опытная эксплуатация — 14 календарных дней на боевом домене с реальной аудиторией; ведётся журнал инцидентов.

- Приёмочные испытания — комиссия из представителей Заказчика и Исполнителя; подписание акта.

7.2. Критерии приёмки (Definition of Done)

Система считается принятой, если одновременно выполнено:

- Все страницы из карты сайта (п. 4.1.1) развёрнуты и доступны по корректным URL.

- Все формы отправляются успешно, заявка одновременно попадает в CRM и на e-mail red-yar@mail.ru; время доставки — не более 30 секунд.

- Калькулятор и интерактивный план парка работают на всех устройствах из браузерной матрицы (п. 5).

- Lighthouse Score: Performance ≥ 90, Accessibility ≥ 95, SEO ≥ 95, Best Practices ≥ 95 (мобильный профиль).

- Core Web Vitals по PageSpeed Insights — все «зелёные» на главной и каталоге.

- Аудит WCAG 2.1 AA пройден без критических замечаний (axe DevTools, ручная проверка с NVDA).

- OWASP ZAP / Burp Suite Scan не выявил уязвимостей класса High.

- HTTPS, HSTS, заголовки безопасности активны (проверка securityheaders.com ≥ A).

- sitemap.xml, robots.txt, JSON-LD валидны (Search Console, Schema Validator).

- Метрика и цели настроены, контрольные события приходят в режиме реального времени.

- Резервное копирование настроено и протестировано хотя бы один раз.

- Передан Git-репозиторий, документация, доступы.

- Подписан акт сдачи-приёмки, обучение персонала проведено.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Исполнитель передаёт Заказчику:

- Руководство администратора (контент-менеджера) — порядок обновления residents.json, blocks.json, pricing.json, добавления новостей.

- Руководство пользователя (для менеджеров отдела продаж) — порядок работы с CRM-уведомлениями.

- Техническая документация:

  - схема архитектуры (front-end сборка, интеграции);

  - описание API CRM и формата заявок;

  - инструкция по развёртыванию (CI/CD, деплой);

  - инструкция по восстановлению из резервной копии.

- Журнал тестирования (раздел 7.1).

- Чек-лист безопасности (HTTPS, заголовки, защита форм, защита персональных данных).

- Дизайн-система — Figma-файл с описанием компонентов и токенов.

Документация передаётся в формате Markdown в Git-репозитории + PDF-копии в архив Заказчика.

9. ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

- ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

- ГОСТ Р 56301-2014. Индустриальные парки. Требования.

- WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines), W3C Recommendation.

- OWASP Top-10:2021.

- Web Vitals, Google.

- Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных».

- Брендбук ООО «Красный Яр» (передаётся Заказчиком).

- Действующая реестровая запись в Минпромторге РФ.

10. ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ И ДОПУЩЕНИЯ

Перечень требует уточнения на этапе предпроектного обследования (п. 6, этап 1):

| № | Вопрос | Кто отвечает | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Конкретный продакшн-домен (тестовый — kryar.ceosivaev.ru) | Заказчик | этап 1 |
| 10.2 | Выбор CRM (Bitrix24 / amoCRM / иное) и наличие текущего аккаунта | Заказчик | этап 1 |
| 10.3 | Брендбук: цветовая палитра, типографика, лого в векторе | Заказчик | этап 1 |
| 10.4 | Аэрофотосъёмка территории: исходник в высоком разрешении | Заказчик | этап 1 |
| 10.5 | Юридические тексты: «Политика конфиденциальности», согласие на ПДн | Заказчик / юрист | этап 1 |
| 10.6 | Финмодель XLSX для инвесторов: шаблон | Заказчик | этап 5 |
| 10.7 | Тарифы и коэффициенты для калькулятора (pricing.json) | Заказчик | этап 4 |
| 10.8 | Логотипы и описания резидентов с разрешением на публикацию | Заказчик / резиденты | этап 5 |
| 10.9 | Английская версия сайта — отдельным этапом? | Заказчик | по результатам этапа 8 |
| 10.10 | Наполнение карточек новостей реальным контентом | Заказчик | этап 5 |

Конец технического задания.

Документ подлежит утверждению генеральным директором ООО «Красный Яр» и руководителем проекта со стороны Исполнителя до начала работ по этапу 1.